﻿﻿﻿  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont nawierzchni drogowej ulic: Staszica i Kopernika w miejscowości Solec nad Wisłą oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W na odcinku od 0 + 000 do 1 + 175 w miejscowości Zemborzyn Kolonia

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia w BZP: 115862 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010

I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą , ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie, tel. (48) 37 61 266, faks (48) 37 61 266.

Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@solec.pl

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni drogowej ulic: Staszica i Kopernika w miejscowości Solec nad Wisłą oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W na odcinku od 0 + 000 do 1 + 175 w miejscowości Zemborzyn Kolonia.

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Ulica Staszica rozpoczęcie: 22.05.2010r. zakończenie: 02.06.2010r.

  - Ulica Kopernika rozpoczęcie: 07.06.2010r. zakończenie: 18.06.2010r.

  - Droga Zemborzyn Kolonia rozpoczęcie: 21.06.2010r. zakończenie: 10.08.2010r.

IV INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Informacja na temat wadium:

1.Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł do 17.05.2010r. do godz. 8.00 W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem: Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W w miejscowości Zemborzyn Kolonia oraz remont nawierzchni drogowej ulic: Staszica i Kopernika w miejscowości Solec nad Wisłą na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Solcu nr konta: 12 9135 0008 0000 1179 2000 0050

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- przez zastosowanie formuły spełnia - nie spełnia.

Wymagana kopia uprawnień budowlanych branży drogowej kierownika budowy

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- przez zastosowanie formuły spełnia - nie spełnia.

Wymagany wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego

Wzór:  liczba punktów =  Cn/Cb x 100

gdzie:

Cn - najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych

Cb - cena oferty rozpatrywanej

100 - wskaźnik stały

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27 - 320 Solec nad Wisłą lub pobrać ze strony internetowej: gmina@solec.pl

Termin składania ofert: 17.05.2010 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27 - 320 Solec nad Wisłą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2010r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).